Avtal mellan Göteborgs Hamn AB och Föreningen Torslandavikens naturreservat samt Göteborgs ornitologiska förening

Ovanstående föreningar åtar sig att inte överklaga mark- och miljödomstolens deldom i mål nr M 4523-13 angående utbyggnaden av Arendal II eller i övrigt ha invändningar mot denna verksamhet.

Göteborgs Hamn AB åtar sig att fortsätta hamnens framgångsrika och uppskattade arbete med att restaurera Torslandavikens Natura 2000-område. De åtgärder som Göteborgs Hamn AB åtar sig att bekosta och genomföra är följande:

* Den samlade containerverksamheten för samtliga verksamhetsutövare på Risholmen skall vara avslutad senast vid utgången av 2017. De installationer som är kopplade till containerverksamheten skall vara utrivna senast den sista mars 2018
* Restaureringen av Östra stranden med återstående arbeten som häckningsöar och resterande gärder vid strandkant skall vara genomförda senast vid utgången av 2016
* Den pågående restaureringen av mudderdeponin till ett vadehav skall påskyndas och skall vara avslutad senast den sista mars 2018
* Den stenvall som ligger i Natura 2000-områdets östra del skall rivas ut ca 200 meter för att skapa en strand som medger översilning av bakomliggande äng. En vall som hinder mot översvämning skall anläggas mot Gösta Fraenkels väg (väg 155) samt mot flygklubbens område i väster. Av bilaga 1 framgår de närmare åtgärderna som skall genomföras. Nödvändiga tillstånd skall inhämtas. Restaureringen skall genomföras i samråd med föreningarna. Aktuella restaureringsåtgärder skall vara genomförda senast vid utgången av 2019.

Göteborg den 14 december 2015

Göteborgs Hamn AB

Rune Blomgren

Föreningen Torslandavikens Naturreservat

Morgan Johansson

Göteborgs Ornitologiska Förening